Projekt nr druku 118

UCHWAŁA NR ……/2019

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia   ……    grudnia 2019

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujący wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kołobrzeg, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019:

- Wydatki w wysokości 188.312 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg – wykonanie dokumentacji projektowych”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Wydatki w wysokości 160.000 zł w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, na zadanie inwestycyjne: „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Stramnica - Stramniczka”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2020 r.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w §1, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodniczący Rady Gminy

Julian Nowicki

Uzasadnienie

1. Konieczność ustanowienia wydatków niewygasających związana jest z niezawinionymi (przez wykonawców dokumentacji projektowych) problemami napotkanymi w trakcie prowadzenia prac projektowych.

Wydatki niewygasające przewidziane dla dokumentacji projektowych, które miały być  zrealizowane w 2019 roku:

1) Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie (etap II) oraz Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie na odcinku od ulicy Konwaliowej do ulicy Leśnej – z uwagi na długi czas oczekiwania na rejestrację mapy do celów projektowych w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Bez karty rejestracyjnej Wykonawca nie może uzyskać uzgodnień dokumentacji na Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych, funkcjonującym przy Staroście Kołobrzeskim

2) Przebudowa ulicy Pałacowej w Budzistowie – z uwagi na konieczność zlecenia doprojektowania dodatkowego odcinka należy zwiększyć Wykonawcy kwotę wynagrodzenia oraz termin wykonania dokumentacji projektowej. Konieczność zwiększenia zakresu wynika z braku możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu ulicy Pałacowej.

3) Przebudowa ulicy Wakacyjnej w Zieleniewie - w związku z tym, iż podjęto decyzję o odprowadzeniu wód deszczowych do rowu leżącego na terenie prywatnym zaszła konieczność zwiększenia zakresu mapy do celów projektowych, co wiąże się z dodatkowym czasem oczekiwania na opracowanie dokumentu oraz jego rejestrację.

4) Przebudowa ulicy Różanej w Zieleniewie – w związku z przedłużającym się czasem trwania uzgodnień koncepcji przebudowy drogi, niemożliwym jest wykonanie zadania w terminie wynikającym z umowy.

2. Ustanowienie wydatków niewygasających na zadaniu inwestycyjnym: „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Stramnica - Stramniczka” – związane jest z koniecznością wykonania rozgraniczenia nieruchomości oraz koniecznością doprojektowania kanału technologicznego w drodze powiatowej.

Załącznik do

Uchwały Nr …/2019

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia … grudnia 2019 r.

Plan finansowy wydatków które nie wygasają z upływem roku 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść/Nazwa zadania | Kwota wydatków niewygasających |  | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | bieżące | majątkowe |  |
| 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Stramnica - Stramniczka |  | 160 000,00 | 30.06.2020 r. |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg – wykonanie dokumentacji projektowych |  | 188.312,00 | 30.06.2020 r. |
| Razem: |  |  |  |  | 348 312,00 |  |

Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815.