# Przebudowa drogi nr 0152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno – Kołobrzeg, na odcinku od km 3+285 w m. Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w m. Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko

Inwestycja jest realizowana od 2008 r. przez Powiat Kołobrzeski, któremu Gmina udziela pomocy finansowej na ¼ jej kosztów. Planowany koszt całkowity inwestycji to około 30.000.000 zł.  W finansowaniu zadania uczestniczą również Powiat Gryficki i Gmina Trzebiatów. Projekt uzyskał  dofinansowanie z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 12.000.000 zł  oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 4.800.000 zł. W 2010 r. został wybudowany most, w 2011 r. ma zostać wykonana przebudowa                     ul. Wyzwolenia od mostu do posterunku Policji. Planowane wydatki (wg danych Powiatu Kołobrzeskiego) w roku 2011 r. to kwota około 2.300.000 zł.

- Rozbudowa ul. Zachodniej w Kołobrzegu

Inwestycja jako zadanie dwuletnie realizowana jest we współpracy z Powiatem i Miastem Kołobrzeg. Za realizacje odpowiedzialny jest  Zarząd Dróg Powiatowych w imieniu Powiatu Kołobrzeskiego. Gmina udzieli Powiatowi na ten cel pomoc finansową. Nie wykonano w 2010 r. zaplanowanych wydatków, gdyż inwestycja nie została rozpoczęta. Zakończenie inwestycji planuje się  na czerwiec 2011 r. Planowane wydatki z budżetu gminy to około 700.000,00 zł.

- Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Drzonowie

W 2010 r. rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowej. Zapłata za dokumentację nastąpi  po jej zakończeniu w 2011 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planuje się rozpocząć realizację rzeczową w okresie letniej przerwy wakacyjnej w 2011 r. Zaplanowano wydatki w 2011 r. w kwocie 150.000 zł.

- Dokumentacja oświetlenia ulic w Bogucinie

W 2010 r. wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulic. W 2011 r. planowana jest budowa oświetlenia, na którą zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł.

- Budowa sanitariatu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie

W 2010 r. wykonano dokumentację projektową. W 2011 r. zaplanowano budowę sanitariatu z terminem zakończenia w czerwcu. Zaplanowane wydatki na ten cel to kwota 97.000 zł

- Budowa sanitariatu przy ul. Plażowej w Grzybowie

W 2010 r. wykonano dokumentację projektową. W 2011 r. zaplanowano budowę sanitariatu z terminem zakończenia w czerwcu. Zaplanowane wydatki na ten cel to kwota 156.000 zł

- Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Stary Borek

Rozpoczęto procedurę planistyczną zgodnie z Uchwałą Nr L/338/10  Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 roku, zmienioną uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg Nr LI/350/10 z dnia 09 listopada 2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Stary Borek. W 2010 roku pozyskano mapy dla celów planistycznych i zakończył się etap składania wniosków. Zakończenie procedury planistycznej przewiduje się na koniec 2011 roku.