PROJEKT nr druku 93

Uchwała Nr        /      /11

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia                         2011

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 na kwotę 90.000 zł i są przeznaczone na wydatki bieżące - „Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Stary Borek”– załącznik nr 1

§ 2. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 na kwotę 150.000 zł i są przeznaczone na wydatki inwestycyjne - „Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w Budzistowie i Zieleniewie”– załącznik nr 1

§ 3. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w §1, §2 z końcem roku budżetowego należy przekazać na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy.

§ 4. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w §1 na 30 czerwca 2012 roku

§ 5. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w §2 na 30 kwietnia 2012 roku

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodniczący Rady Gminy

Julian Nowicki

Uzasadnienie

- „Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Stary Borek”

Ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektu planu i prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Konserwatorem Zabytków nie jest możliwe zakończenie procedury w roku 2011.

- „Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w Budzistowie i Zieleniewie”

W wyniku oszczędności po przetargowych rozszerzono zakres robót. W przetargu przewidziano możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Udzielono takiego zamówienia na koniec października br. po korzystnych dla Gminy  negocjacjach  z Wykonawcą.  Termin realizacji zgodnie z umową uzgodniono do 29.12.2011 r. i przewidziano możliwość zmiany tego terminu o opóźnienie z przyczyn niezależnych  od Wykonawcy.  Taka okoliczność ma obecnie miejsce i część  robót wartości około 150 000,00 zł nie będzie dokończona w bieżącym roku.  Ze względu na porę roku przewiduje się zakończenie i odbiór pozostałych robót najpóźniej do końca kwietnia 2012 r.

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr               /        /2011

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia                    2011r.

|  |  |  | Plan finansowy wydatków które nie wygasają z upływem roku 2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Klasyfikacja budżetowa |  |  | Tytuł zadania | Wydatki bieżące kwota w zł | termin realizacji |
|  | dział | rozdział | paragraf |  |  |  |
| 1. | 710 | 71004 | 4300 | „Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Stary Borek” | 90.000 | 30.06.2012r. |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | „Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w Budzistowie i Zieleniewie” | 150.000 | 30.04.2012r. |