78-100 Kołobrzeg   ul. Trzebiatowska 48 a

tel./fax. 094 3524848  sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl

www.gmina.kolobrzeg.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy GKI.VI.271.1.11

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

roboty budowlane

Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz odwodnienia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

SPECYFIKACJA  ZAWIERA:

Część I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

Część II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część III

WZÓR UMOWY

Część IV

FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

Załączniki do SIWZ:

- dokumentacja projektowa

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

KOŁOBRZEG 20.12.2011 r.                                              Zatwierdzam :

###### Tadeusz Kowalski

WÓJT GMINY  KOŁOBRZEG

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.  Zamawiający

Gmina Kołobrzeg  -  Urząd Gminy

Adres: ul. Trzebiatowska 48 a , 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 3524848 , fax 094 3530455 NIP 671-17-87-463 , Regon 330920713

strona internetowa : www.gmina.kolobrzeg.pl

godz. urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30

2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Podstawowym sposobem porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców

jest forma pisemna. Dopuszcza się przesyłanie informacji, oświadczeń, wniosków, dokumentów i zawiadomień faksem. Przesłane faxem w/w dokumenty wymagają dostarczenia formy pisemnej. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury postępowania przetargowego jest inspektor ds. drogownictwa i inwestycji drogowych Anna Goluch.

3. Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

Ilekroć w niniejszej instrukcji użyte jest pojęcie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych o której mowa powyżej.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych	Nr 342819 - 2011 z dnia 22.12.2011

- strona internetowa Zamawiającego – www.gmina.kolobrzeg.pl

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych oraz odwodnienia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg. Długość łączna dróg gminnych i wewnętrznych wynosi 294 km.

Kod wspólnego słownika zamówień publicznych CPV: 45233142-6,  45232452-5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do niniejszego zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega, że nie mogą być powierzane podwykonawcom.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczt wykonania zamówienia.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia - od podpisania umowy do 31.12.2012 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

W odniesieniu do warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający

wymaga należytego wykonania minimum 4  roboty budowlanej o

rodzaju (roboty drogowe i roboty odwodnieniowe) i wartości zbliżonym do przedmiotu

zamówienia (minimum 2 roboty drogowe i 2 roboty odwodnieniowe o wartości minimum

50 tys. zł. netto każda). Spełnienie tego warunku zostanie oceniona na podstawie

udokumentowania należytego wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane drogowe i

2 roboty budowlane odwodnieniowe  o wartości minimum 50 tys. zł. netto każda

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

W odniesieniu do warunku dysponowania potencjałem technicznym, Zamawiający

wymaga dysponowania następującym sprzętem:

- równiarka drogowa

- walec drogowy (do pracy na drogach żużlowych i gruntowych)

Spełnienie tego warunku zostanie ocenione na podstawie wykazu sprzętu dostępnego

Wykonawcy wykazującego dysponowanie w/w sprzętu.

- Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. W przypadku nie spełnienia chociażby jednego warunku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzucona

7.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy wg wzoru na Załączniku Nr 1 do oferty (oryginał)

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia oprócz oświadczenia o która mowa w p. A.1 załączyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających spełnienie wymaganego w p. 6.1.2) warunku z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oprócz oświadczenia o która mowa w p. A.1 załączyć wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik 3 do oferty.

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1. Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru na Załączniku Nr 4

do SIWZ (oryginał);

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu

o art.24 ust.1 pkt 2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych w zakresie art. 24

ust. 1 pkt 2 ustawy;

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Składając ofertę wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

- następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oferta,

  - wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 2 ),

  - dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie,

  - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4) ustawy (Załącznik Nr 1 ),

złożą wszyscy Wykonawcy lub złożą wspólne oświadczenie lub złoży przynajmniej jeden z nich.

        - następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (Załącznik nr 5),

  - odpis z właściwego rejestru

składa oddzielnie każdy z Wykonawców w imieniu własnym.

9. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 266, poz. 1817). Wykonawca zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 11 ust. B składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanym we właściwym rejestrze.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez Wykonawcę,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

- kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- Zawartość oferty

Oferta musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno:

- formularz oferty wraz z tabelą cenową elementów (załącznik nr 7 do SIWZ)

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

- oświadczenia, dokumenty i załączniki potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, wymienione w Rozdziale 11 SIWZ

- dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Zwrot oferty bez otwierania

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ

- Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim

- W niniejszym postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faxu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Urząd Gminy Kołobrzeg

Ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg

Fax.: 094 3530455 , 094 3524848

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest: Anna Goluch

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. SIWZ dostępna jest też na stronie zamawiającego (http://bip.gmina.kolobrzeg.pl/home/Zamowienia-Publiczne-i-Przetargi/Zamowienia -Publiczne/Otwarte).

- SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 29, w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia będą udzielone niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zdane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://bip.gmina.kolobrzeg.pl/home/Zamowienia-Publiczne-i-Przetargi/Zamowienia -Publiczne/Otwarte).

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty :

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i powinna uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ

Cenę oferty należy obliczyć jako zryczłtowane ceny jednostkowe w oparciu o kalkulację własną. Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty wykonania robót, robót przygotowawczych, porządkowych, ich odbioru oraz inne koszty wynikające z warunków niniejszej umowy. Dokładny opis zakresu prac składających się na poszczególne ceny jednostkowe podano w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Ceny jednostkowe należy podać bez podatku VAT

Składnini kalkulacyjne ( stawka roboczogodziny, stawka kosztów ogólnych i zysku, ceny materiałów, sprzętu i transportu) do sporządzania kosztorysów szczegółowych powinny być podane bez podatku VAT. Cena transportu samochodem ciężarowym powinna obejmować wszystkie koszty (sprzętu, paliwa, kierowcy, koszty ogólne, zysk itp) za jeden kilometr. Ceny materiałów należy podać bez kosztów dostawy. Cena sprzętu powinna obejmować wszystkie koszty (sprzętu, paliwa, kierowcy, koszty ogólne, zysk itp) za jedną godzinę pracy.

13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.  Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Gminy Kołobrzeg

w   Kołobrzegu ul. Trzebiatowska 48a, sekretariat – pok. 23, w terminie do dnia

09.01.2012 roku, do godz. 10:00.

2.  Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat: Urząd Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a

78-100 Kołobrzeg

OFERTA NA : Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz odwodnienie dróg na terenie

Gminy Kołobrzeg

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

09.01.2012 r. godz. 10:15

3.     Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a,

sala 21, dnia 09.01.2012 roku, godz. 10:15

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

14. Wadium przetargowe

Nie wymagane

15. Kryteria i sposób oceny ofert :

Do oceny ofert służy kryterium ceny -  100 % .

16 . Termin związania złożoną ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

17. Udzielenie zamówienia

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

- O odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienia faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, określone w art.92 ust.1 pkt 1 ustawy (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (http://bip.gmina.kolobrzeg.pl/home/Zamowienia-Publiczne-i-Przetargi/Zamowienia -Publiczne/Rozstrzygnięte, oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 – dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych i przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy wskazanego w ofercie oraz oświadczenie o przyjęciu przez niego obowiązków.

18. Istotne warunki umowy

Część III niniejszej SIWZ zawiera wzór umowy , którą  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie musiał podpisać.

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia,  Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia.

b) w innych uzasadnionych przypadkach , gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia.

19. Inne informacje

Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

  - odrzucenia oferty odwołującego.

Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1	Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 2	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych

CZĘŚĆ II

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych oraz odwodnienia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg. Długość dróg gminnych wynosi 294 km.

Kod wspólnego słownika zamówień publicznych CPV: 45233142-6,  45232452-5

Planowany zakres robót obejmuje:

- profilowanie nawierzchni  dróg gruntowych równiarką, z  zagęszczeniem walcem

- remont  nawierzchni  dróg gruntowych  z uzupełnieniem ubytków mieszanka żuzlow-piaskową  z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z  zagęszczeniem walcem

- remont nawierzchni  dróg gruntowych z tłucznia z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z  zagęszczeniem walcem, z uzupełnianiem ubytków kruszywem łamanym

- ścinka poboczy ścinarką mechaniczną o szerokości do 1,5 m

- naprawa nawierzchni  dróg pomiędzy i przy płytach  pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami  o głębokości średnio 6 cm, z  zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków kruszywem łamanym

- naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm

- naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm

- naprawa nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15

- naprawa nawierzchni z płyt Jomb 100x70

- naprawa obrzeży chodnikowych (6x20x100),

- remont cząstkowy nawierzchni

- wykonanie korytowania, podsypki piaskowej, podbudowy z gruzu

- ustawienie obrzeży chodnikowych (6x20x100)

- ustawienie krawężników betonowych (15x30x100) na ławie betonowej

- regulacja włazów drogowych

- regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem

- prostowanie znaków i słupków

- montaż tarcz znaków drogowych

- konserwacja i udrożnienie rowów

- kopanie rowów odwadniających trapezowych z profilowaniem skarp

- czyszczenie i udrożnienie rurociągów i przepustów rurowych

- czyszczenie i udrożnienie studni rewizyjnej

- czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego

- wymiana uszkodzonych odcinków  kanalizacji deszczowej z rur betonowych

- naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC

- naprawa studni drenażowej

- naprawa przepustu

- remont  nawierzchni  dróg gruntowych  z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z  zagęszczeniem walcem

- naprawa nawierzchni  dróg pomiędzy i przy płytach  pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami  o głębokości średnio 6 cm, z  zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków gruzem mielonym

- naprawa chodników z płytek betonowych 50x50

- naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm (kostaka zamawiającego)

- naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm (kostka zamawiającego)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót.

Roboty muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualnie obowiązującymi przepisami, normami oraz ustaleniami niniejszej umowy.

Zamawiający dopuszcza, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca zastosował rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania   równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający będzie pisemnie zlecał wykonanie określonych robót z podaniem każdorazowo terminu wykonania.

Rozliczenie za wykonane roboty następować będzie według faktycznie wykonywanych jednostek rzeczowych robót (obmiar) po ryczałtowych cenach jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej. W przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju, na które nie ustalono cen jednostkowych, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te będą rozliczone na podstawie kosztorysu szczegółowego obmiarowego uwzględniajacego faktyczne ilości wykonanych robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i składniki kalkulacyjne podane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku cen materiałów i sprzętu, które nie występowały w ofercie użyte będą ceny aktualnie obowiązujace na rynku lokalnym.

Zamawiający będzie zlecał wykonanie robót w zależności od potrzeb do wartości posiadanych  środków finansowych w budżecie Gminy Kołobrzeg. Szczegółowy sposób zapłaty wynagrodzenia zawarto we wzorze umowy – Część III SIWZ.

CZĘŚĆ  III

WZÓR UMOWY

UMOWA   NR  .............../2012

Zawarta w dniu  .....................2010 r. w  Kołobrzegu pomiędzy:

Gminą   Kołobrzeg, Nr regon 330920713, NIP 671-17-87-463   z  siedzibą  w  Kołobrzegu  ul. Trzebiatowska  48 A  zwaną  dalej " Zamawiającym "  reprezentowanym  przez :

mgr  Tadeusz Kowalski               -       Wójt Gminy Kołobrzeg

a ………………………………………………

mającym swą siedzibę w  …………………………..

reprezentowanym przez : ……………….zwanego dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z dnia 20 listopada 2007 r. z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bieżącego utrzymania dróg gminnych i ich odwodnienia na terenie gminy Kołobrzeg,

Planowany zakres robót obejmuje:

- profilowanie nawierzchni  dróg gruntowych równiarką, z  zagęszczeniem walcem

- remont  nawierzchni  dróg gruntowych  z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową  z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z  zagęszczeniem walcem

- remont nawierzchni  dróg gruntowych z tłucznia z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z  zagęszczeniem walcem, z uzupełnianiem ubytków kruszywem łamanym

- ścinka poboczy ścinarką mechaniczną o szerokości do 1,5 m

- naprawa nawierzchni  dróg pomiędzy i przy płytach  pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami  o głębokości średnio 6 cm, z  zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków kruszywem łamanym

- naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm

- naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm

- naprawa nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15

- naprawa nawierzchni z płyt Jomb 100x70

- naprawa obrzeży chodnikowych (6x20x100),

- remont cząstkowy nawierzchni

- wykonanie korytowania, podsypki piaskowej, podbudowy z gruzu

- ustawienie obrzeży chodnikowych (6x20x100)

- ustawienie krawężników betonowych (15x30x100) na ławie betonowej

- regulacja włazów drogowych

- regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem

- prostowanie znaków i słupków

- montaż tarcz znaków drogowych

- konserwacja i udrożnienie rowów

- odtworzenie rowów odwadniających trapezowych z profilowaniem skarp

- czyszczenie i udrożnienie rurociągów i przepustów rurowych

- czyszczenie i udrożnienie studni rewizyjnej

- czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego

- wymiana uszkodzonych odcinków  kanalizacji deszczowej z rur betonowych

- naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC

- naprawa studni drenażowej

- naprawa przepustu

- remont  nawierzchni  dróg gruntowych  z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z  zagęszczeniem walcem

- naprawa nawierzchni  dróg pomiędzy i przy płytach  pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami  o głębokości średnio 6 cm, z  zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków gruzem mielonym

- naprawa chodników z płytek betonowych 50x50

- naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm (kostaka zamawiającego)

- naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm (kostka zamawiającego)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót.

Roboty muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualnie obowiązującymi przepisami, normami oraz ustalonych niniejszą umową.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Wykonawcy i specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

§ 2

- Maxymalna wartość wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy nie może przekroczyć

środków budżetowych Gminy Kołobrzeg dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270, które wynoszą 1.150.000,00 zł

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym

wyliczonym w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ryczałtowe ceny jednostkowe tych robót lub kosztorysów szczegółowych na roboty, na które nie ustalono cen jednostkowych. Ceny jednostkowe są cenami ryczałtowymi i zawierają wszystkie koszty wykonania robót, robót przygotowawczych, porządkowych, ich odbioru oraz inne koszty wynikające z warunków niniejszej umowy. Ceny jednostkowe i ceny składników kalkulacyjnych nie zawierają podatku VAT, który doliczony będzie do wartości końcowej za wykonane roboty.

3. Wynagrodzenia będzie wypłacane na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Do faktury Wykonawca musi dołączyć zestawienie ilości wykonanych robót zatwierdzony przez inspektora nadzoru oraz protokół odbioru tych robót podpisany przez Wykonawcę i inspektora nadzoru.

4. Zamawiający będzie pisemnie zlecał wykonanie określonych robót do wartości nie

przekraczającej  posiadanych środków finansowych o których mowa w ust. 1 podając każdorazowo termin ich wykonania

5.  Rozliczenie za wykonane roboty następować będzie po wykonaniu i odbiorze objętych zleceniem robót. Wartość wykonanych robót będzie obliczana następująco:

a) Według faktycznie wykonanych wg obmiaru jednostek rzeczowych robót po cenach jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej.

b) W przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju, na które nie ustalono cen jednostkowych, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te będą rozliczone na podstawie kosztorysu szczegółowego obmiarowego uwzględniającego faktyczne ilości wykonanych robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i składniki kalkulacyjne podane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku cen materiałów i sprzętu, które nie występowały w ofercie użyte będą ceny aktualnie obowiązujące na rynku lokalnym.

6. Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji cen zaoferowanych w ofercie przetargowej.

§ 3

Termin  realizacji zamówienia:

-  rozpoczęcie po podpisaniu umowy

-  zakończenia do 31.12.2012 r.

§ 4

- Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy będą:

- Kierownik referatu gospodarki komunalnej i inwestycji – P. Krystyna Mikołajczak

- Inspektor d/s drogownictwa – Goluch Anna

Funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie ..........................................................

2. Osobami upoważnionymi do kontaktu w trakcie realizacji umowy ze strony Wykonawcy będą: ................................................................ tel.......................................

...............................................................................................tel.......................................

- Zlecenia wykonania robót wystawiane będą przez zamawiającego przez polecenie

wydane przez Kierownika referatu w formie pisemnej. Dopuszcza się wydanie polecenia ustnego przez Kierownika referatu lub Inspektora nadzoru, do którego powinien zastosować się Wykonawca, a które potwierdzone zostanie pisemnie w terminie późniejszym.

- Inspektor nadzoru jest zobowiązany do udzielania informacji i wskazówek

dotyczących wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego.

- Odbiór prowadzonych robót będzie odbywał się w obecności przedstawicieli obu

stron umowy wymienionych w ust.1 i 2 i potwierdzony będzie protokółem odbioru.

5. Zamawiający przystąpi do odbioru nie później niż 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do obioru.

- W przypadku stwierdzenia wad jakościowych wykonanych robót Zamawiający

wyznaczy termin ich usunięcia. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

§ 5

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów własnych lub częściowo z materiałów własnych i materiałów powierzonych przez Zamawiającego.

2. Materiały własne, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, posiadać deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Powinny odpowiadać wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacji technicznej

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót. ..................................................................................................................................

4. Zakres robót, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców : .....................................................................................................................................

5.Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty przedstawienia umowy z podwykonawcą wyrazi lub nie wyrazi zgody w formie pisemnej . Umowa z podwykonawcą musi mieć formę pisemną , a jej treść nie może być sprzeczna z treścią umowy z Wykonawcą. Możliwe jest zawarcie umowy tylko z podwykonawcą wskazanym w ofercie Wykonawcy.

6.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty  które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

7.W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić , aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekraczała wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie .

8. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady , aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego .

9. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

10. Wykonawca będzie dokumentował dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy najpóźniej do dnia podpisania protokółu końcowego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dowód zapłaty tego wynagrodzenia. W przypadku nie dostarczenia takiego dowodu Zamawiający wstrzyma zapłatę z faktury końcowej w kwocie należności podwykonawcy.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie urządzeń uzbrojenia podziemnego zlokalizowanych w pasie prowadzonych robót i w tym celu powinien uzyskać od właścicieli w/w urządzeń potwierdzenia o ich faktycznej lokalizacji.

12.Wykonawca oświadcza, że zaznajomił się z warunkami terenowymi i stanem dróg na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem.

§ 6

1.Strony postanawiają , że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1/Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a/ za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 1 % wynagrodzenia netto za przedmiot odbioru  za każdy dzień zwłoki ,

b/za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 1 % wynagrodzenia netto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

2/Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

a/za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 1 % wynagrodzenia netto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki , licząc od następnego dnia po terminie

b/za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca będzie liczył odsetki ustawowe.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego , przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

§ 7

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i wynoszą one:

1 miesiąc od daty dokonania obioru na:

- profilowanie nawierzchni  dróg gruntowych równiarką, z  zagęszczeniem walcem

- remont  nawierzchni  dróg gruntowych  z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z  zagęszczeniem walcem

- remont nawierzchni  dróg gruntowych z tłucznia z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z  zagęszczeniem walcem, z uzupełnianiem ubytków kamieniem łamanym

- remont  nawierzchni  dróg gruntowych  z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z  zagęszczeniem walcem

2 miesiące od daty dokonania obioru na:

- naprawa nawierzchni  dróg pomiędzy i przy płytach  pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami  o głębokości średnio 6 cm, z  zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków kamieniem łamanym

- naprawa nawierzchni  dróg pomiędzy i przy płytach  pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami  o głębokości średnio 6 cm, z  zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków gruzem mielonym

6 miesięcy od daty dokonania obioru na:

- ścinka poboczy ścinarką mechaniczną o szerokości do 1,5 m

- wykonanie korytowania, podsypki piaskowej, podbudowy z gruzu

- konserwacja i udrożnienie rowów

- czyszczenie i udrożnienie rurociągów i przepustów rurowych

- czyszczenie i udrożnienie studni rewizyjnej

- czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego

12  miesięcy od daty dokonania obioru na:

- odtwarzanie rowów odwadniających trapezowych z profilowaniem skarp

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych

- regulacja włazów drogowych

- regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem

- prostowanie znaków i słupków

- montaż tarcz znaków drogowych

24 miesiące od daty dokonania obioru na:

- naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm

- naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm

- naprawa nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15

- naprawa nawierzchni z płyt Jomb 100x70

- naprawa obrzeży chodnikowych (6x20x100),

- ustawienie obrzeży chodnikowych (6x20x100)

- ustawienie krawężników betonowych (15x30x100) na ławie betonowej

- kopanie rowów odwadniających trapezowych z profilowaniem skarp

- wymiana uszkodzonych odcinków  kanalizacji deszczowej z rur betonowych

- naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC

- naprawa studni drenażowej

- naprawa przepustu

- naprawa chodników z płytek betonowych 50x50

§ 8

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia,  Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia.

b) w innych uzasadnionych przypadkach , gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej  umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z dnia 20 listopada 2007 r. z późniejszymi zmianami)

§ 10

Umowę spisano w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron .

Załączniki do umowy:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- oferta wykonawcy

- dokumentacja projektowa

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA

CZĘŚĆ  IV

FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

Strona ...................................

..................................................              z ogólnej liczby stron ..........

pieczęć Oferenta nazwa i adres

O F E R T A

Na wykonanie robót: bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz odwodnienia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego zamieszczonego w BZP nr ................ dnia ............ r., na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy www.gmina.kolobrzeg.pl  - oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym  objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością za następujące zryczałtowane ceny jednostkowe:

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jednostka | Planowane ilości robót | Cena jednostkowa w zł bez pod.VAT | Wartość pozycji w zł bez podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką, z zagęszczeniem walcem, bez uzupełniania ubytków z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych | m2 | 120.000,0 |  |  |
| 2 | Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem, z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów | m2 | 10.000,0 |  |  |
| 3 | Remont nawierzchni dróg gruntowych z tłucznia z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem, z uzupełnianiem ubytków kruszywem łamanym, z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów | m2 | 3.000,0 |  |  |
| 4 | Ścinka poboczy ścinarką mechaniczną o szerokości do 1,5 m wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km. | m2 | 3.000,0 |  |  |
| 5 | Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami o głębokości średnio 6 cm, z zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków kruszywem łamanym, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów | m2 | 500,0 |  |  |
| 6 | Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej, z ułożeniem nowej kostki, wraz zakupem i transportem materiałów | m2 | 100,0 |  |  |
| 7 | Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podbudowy beton chudy, ułożeniem nowej kostki, wraz zakupem i transportem materiałów | m2 | 200,0 |  |  |
| 8 | Naprawa nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowej płyty wraz z zakupem i transportem materiałów | m2 | 100,0 |  |  |
| 9 | Naprawa nawierzchni z płyt Jomb 100x70, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowej płyty wraz zakupem i transportem materiałów | m2 | 20,0 |  |  |
| 10 | Naprawa obrzeży chodnikowych (6x20x100), z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowego obrzeża, wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 30,0 |  |  |
| 11 | Naprawa krawężników (15x30x100), z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowego krawężnika wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 30,0 |  |  |
| 12 | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych przy użyciu masy asfaltowej z wycinką miejsc uszkodzonych przy głębokości wyboju średnio 3 cm | m2 | 200,0 |  |  |
| 13 | Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 lu 8 cm ( kostka Zamawiającego), z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej gr. 15 cm, ułożeniem nawierzchni, wraz z transportem (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania | m2 | 100,0 |  |  |
| 14 | Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm (kostka Zamawiajacego), z wykonaniem podbudowy z betony chudego gr. 15 cm, ułożeniem nawierzchni, wraz z transportem materiałów (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania | m2 | 80,0 |  |  |
| 15 | Ułożenie nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15 (płyty Zamawiającego), z wykonaniem podsypki z pospółki gr. 20 cm, ułożeniem płyt dwuśladowo o rozstawie między śladami 80 cm, z ich obsypaniem, wraz z transportem materiałów (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania | m2 | 300,0 |  |  |
| 16 | Ułożenie nawierzchni z płyt Jomb 100x70 (płyty Zamawiającego), z wykonaniem podsypki z pospółki gr. 20 cm, ułożeniem płyt dwuśladowo o rozstawie między śladami 80 cm, z ich obsypaniem, wraz z transportem materiałów (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania | m2 | 150,0 |  |  |
| 17 | Wykonanie korytowania, podsypki piaskowej, podbudowy z gruzu o grubości warstwy 15 cm wraz zamuleniem wraz z transportem materiałów | m2 | 500,0 |  |  |
| 18 | Ustawienie obrzeży chodnikowych (6x20x100), wykonaniem podsypki, wbudowanie nowego elementu, wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 150,0 |  |  |
| 19 | Ustawienie krawężników betonowych (15x30x100) na ławie betonowej wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 100,0 |  |  |
| 20 | Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych | m2 | 60,0 |  |  |
| 21 | Rozebranie nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15 | m2 | 60,0 |  |  |
| 22 | Rozebranie nawierzchni z płyt Jomb 100x70 | m2 | 20,0 |  |  |
| 23 | Regulacja włazów drogowych z materiałami i ich transportem | szt | 10,0 |  |  |
| 24 | Regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem | szt | 45,0 |  |  |
| 25 | Prostowanie znaków i słupków – korekta pionowości | szt | 10,0 |  |  |
| 26 | Montaż tarcz znaków drogowych zakupionych przez gminę na słupach zakupionych i wbudowanych przez wykonawcę | szt | 10,0 |  |  |
| 27 | Konserwacja i udrożnienie rowów przy grubości namułu 10 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km | szt | 100,0 |  |  |
| 28 | Konserwacja i udrożnienie rowów z profilowaniem skarp, grubości namułu 30 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km | mb | 50,0 |  |  |
| 29 | Odtwarzanie rowów odwadniających trapezowych z profilowaniem skarp, o głębokości 1,0 m wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km | mb | 20,0 |  |  |
| 30 | Czyszczenie i udrożnienie rurociągów i przepustów rurowych o średnicy 160 mm – 600 mmm wraz z wywozem zanieczyszczeń | mb | 20,0 |  |  |
| 31 | Czyszczenie i udrożnienie studni rewizyjnej wraz z wywozem zanieczyszczeń | szt | 5,0 |  |  |
| 32 | Czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego z przykanalikiem wraz z wywozem zanieczyszczeń | szt | 5,0 |  |  |
| 33 | Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 200 mm, z wykopem, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 2,0 |  |  |
| 34 | Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 300, 400 mm, z wykopem, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 2,0 |  |  |
| 35 | Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 500, 600 mm, z wykopem, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 2,0 |  |  |
| 36 | Naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC o średnicy 113 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenażu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 20,0 |  |  |
| 37 | Naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC o średnicy 145 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenażu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 5,0 |  |  |
| 38 | Naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC o średnicy 180 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenażu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 5,0 |  |  |
| 39 | Naprawa studni drenażowej, o wysokości 1 metra i średnicy 800 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych kręgów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów | szt | 2,0 |  |  |
| 40 | Naprawa studni drenażowej, o wysokości 1 metra i średnicy 1 000, 1 200 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych kręgów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów | szt | 1,0 |  |  |
| 41 | Naprawa przepustu średnicy 300, 400 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych elementów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu oraz wykonaniem przyczółka betonowego wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 20,0 |  |  |
| 42 | Naprawa przepustu średnicy 500, 600 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych elementów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu oraz wykonaniem przyczółka betonowego wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 3,0 |  |  |
| 43 | Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem, z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów | m2 | 16.000,0 |  |  |
| 44 | Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami o głębokości średnio 6 cm, z zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków gruzem mielonym, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów | m2 | 800,0 |  |  |
| 45 | Naprawa chodników z płytek betonowych 50x50 (materiał Zamawiającego) | m2 | 10,0 |  |  |
| 46 | Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej, z ułożeniem nowej kostki, wraz zakupem i transportem materiałów (kostak zamawiającego) | m2 | 200,0 |  |  |
| 47 | Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podbudowy beton chudy, ułożeniem nowej kostki, wraz zakupem i transportem materiałów (kostaka zamawiającego) | m2 | 100,0 |  |  |
|  | Razem w cenach netto |  |  |  |  |
|  | podatek VAT |  |  |  |  |
|  | Cena zamówienia wraz z podatkiem VAT (brutto) |  |  |  |  |

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót , na które nie ustalono cen jednostkowych, zastosowane zostaną składniki kalkulacyjne :

a. stawka roboczogodziny do kosztorysowania ............................................zł/rbg

b. koszty ogólne (do R+S)................................................................................ %

c. zysk (do R+S+Kp)........................................................................................ %

d. cena transportu samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 12 t ......zł/km

e. cena 1 tony żużla ..........................................................................................zł

f. cena 1 tony pospółki .....................................................................................zł

g. cena 1 tony gruzu betonowego .....................................................................zł

h. cena pracy koparko-spycharka „Białoruś” .....................................zł za 1 godzinę

Dane na temat Wykonawcy:

Zarejestrowana nazwa i adres Oferenta tel., fax, NIP, regon, nr konta bankowego:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Wykaz załączników do niniejszego formularza ofertowego:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Oferty

Oświadczenie*

My niżej podpisani

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

........................., dn. .........................	               ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Załącznik nr 2 do Oferty

Informacja na temat doświadczenia

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem daty i miejsca wykonania.

W wykazie należy umieścić tylko te roboty, które odpowiadają powyższemu warunkowi

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

| Lp. | Nazwa i adres klienta | Rodzaj (nazwa) zamówienia i miejsce oraz podstawowe parametry) | Całkowita wartość zamówienia | Rozpoczęcie zakończenie | Dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane należycie – strona oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje )

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Data i podpis wykonawcy

Załącznik nr 3 do Oferty

Wykaz niezbędnego sprzętu

| Lp. | Rodzaj środka transpoetowego lub sprzętu budowlanego | Ładowność lub parametry techniczne | Dysponuję/ będę dysponował |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

*) w kolumnie 4 wpisać odpowiednio

W załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sprzętu do wykonania zamówienia, (jeżeli w kol.4 wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował)

Data i podpis wykonawcy:

Załącznik nr 4 do Oferty

Oświadczenie*

My niżej podpisani

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

..........................., dn. _ _ . _ _ ._ _ _ _                 ....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.