Uchwała Nr  …………………..     PROJEKT nr druku 217

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia ……………… 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                                      -        1 042 171,00 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                                       -        1 042 171,00 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

§3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie	-	38 131 164,56 zł,
z tego:

- dochody bieżące	-	36 804 509,56 zł,

- dochody majątkowe	-	1 326 655,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie	-	49 997 387,12 zł,
z tego:

- wydatki bieżące	-	32 746 670,12 zł,

- wydatki majątkowe	-	17 250 717,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie	-	11 866 222,56 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych                                                                -     5 400 000,00 zł

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych                                                             -      2 066 222,56 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                                                                                                           -   4 400 000,00 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu 
w kwotach:

- przychody	-	12 966 222,56 zł,

- rozchody	-	1 100 000,00 zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodniczący Rady Gminy

Julian Nowicki

## Uzasadnienie

- Zwiększa się dochody gminy na 2013r. o kwotę 21.891,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie niewygasły z końcem roku 2012 na zadanie „Budowa chodników przy drogach powiatowych”.

- Zwiększa się dochody gminy na 2013r. o kwotę 1.020.280 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na zadanie „Rewitalizacja centrum miejscowości Budzistowo w wyniku przebudowy ulic Kasztelańskiej i Lipowej”.

- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczenia remizy OSP w Sarbii.

- Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 21.891 zł. W związku ze zbiegiem egzekucji z rachunku bankowego wykonawcy zadania inwestycyjnego „Budowa chodników przy drogach powiatowych” (realizowanego w 2012r.) i procedurą z tym związaną, nie było możliwości zrealizowania wydatków w terminie ustalonym przez Radę Gminy na wydatki niewygasające. Środki te zostały zwrócone do budżetu roku 2013 i należy ustalić plan wydatków celem przekazania tych środków odpowiedniemu organowi egzekucyjnemu.

- Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie - zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,00 zł. Inwestycję zakończono i rozliczono.

- Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie - zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł. Oszczędności powstały w wyniku niższej ceny wynikającej z  przetargu w stosunku do szacowanych wydatków.

- Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie - zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,00 zł.  Oszczędności powstały w wyniku niższej ceny wynikającej z  przetargu w stosunku do szacowanych wydatków.

- Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie - zmniejsza się wydatki o kwotę 120.000,00 zł.  Inwestycję zakończono i rozliczono.

- Przebudowa ul. Różanej w Zieleniewie - zmniejsza się wydatki o kwotę 820.000,00 zł. Oszczędności powstały w wyniku niższej ceny wynikającej z  przetargu w stosunku do szacowanych wydatków.

- Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Zieleniewie - zmniejsza się wydatki o kwotę 516.720,00 zł. Oszczędności powstały w wyniku niższej ceny wynikającej z  przetargu w stosunku do szacowanych wydatków.

- Budowa chodników przy drogach wojewódzkich - zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł. Zadanie miało być realizowane przez Województwo Zachodniopomorskie i dotyczyło budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Kołobrzeg – Białogard, na odcinku Kołobrzeg – Niekanin. Zadanie to jednak nie będzie realizowane w tym roku przez Zarząd Województwa, dlatego zmniejsza się wydatki na ten cel.

- Budowa świetlicy wiejskiej w Rościęcinie  - zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,00 zł. Oszczędności powstały w wyniku niższej ceny wynikającej z  przetargu w stosunku do szacowanych wydatków.

- Budowa chodników przy drogach powiatowych – zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł. Planowano dotację rzeczową dla Powiatu przez zaprojektowanie chodnika przy drodze powiatowej Kołobrzeg-Korzystno i wybudowanie chodnika z płyt drogowych przy drodze powiatowej w Centrum wsi  Przećmino. Po bardziej szczegółowej analizie wielkości zadań okazało się, że zaplanowana kwota wydatków jest niewystarczająca.

- Przebudowa drogi w Rościęcinie - zwiększa się wydatki o kwotę 1.500.000,00 zł. Inwestycja miała być realizowana w 2014r., ponieważ jej przygotowanie do realizacji jest bardzo zaawansowane, planuje się wykonać ją w 2013 roku.

- Budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie - zwiększa się wydatki o kwotę 115.000,00 zł. Część zadania ma być realizowana przez Województwo Zachodniopomorskie i dotyczyć ma budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie na odcinku biegnącym w pasie drogi wojewódzkiej od istniejącego ciągu pieszo rowerowego do „wielkiego rowu”. Pozostałą część ścieżki od „wielkiego rowu” do Przećmina realizuje Gmina. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 115.000,00 zł przeznaczoną na pomoc finansową dla Województwa na odcinek realizowanej przez nich ścieżki. Kwota dotacji stanowi ok. 50% wartości ich odcinka ścieżki.

- Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie - zwiększa się wydatki o kwotę 820.000,00 zł. Inwestycja przebudowy ul. Porankowej i Spokojnej jest w trakcie realizacji. Przebudowa ul. Perłowej miała być realizowana w 2014r., ponieważ zadanie jest gotowe do realizacji, planuje się wykonać ją w 2013 roku.

- Modernizacja nawierzchni placów i chodników na terenie szkół w Drzonowie - zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł. Po przeprowadzonym przetargu okazało się, że najtańsza oferta przekracza środki przewidziane w budżecie na realizację tego zadania, brakuje 20.000,00 zł. Pierwotnie planowano wydatki na podstawie orientacyjnego szacunku, gdyż nie było kosztorysu inwestorskiego. Sporządzony kosztorys przedstawiał kalkulację kosztów na 196.200,00 zł. Jest mało prawdopodobne aby następny przetarg przyniósł korzystniejsze ceny, ponadto spowodowałoby to opóźnienie realizacji robót, które zaplanowano na okres wakacji.

- Budowa ul. Poziomkowej w Korzystnie  - zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł. Po przeprowadzonym przetargu okazało się, że najtańsza oferta przekracza środki przewidziane w budżecie na realizację tego zadania, brakuje 30.000,00 zł. Pierwotnie planowano wydatki na podstawie orientacyjnego szacunku, gdyż nie było kosztorysu inwestorskiego. Sporządzony kosztorys przedstawiał kalkulację kosztów na 217.877,30 zł. Jest mało prawdopodobne aby następny przetarg przyniósł korzystniejsze ceny, ponadto spowodowałoby to opóźnienie realizacji robót, co stanowi zagrożenie realizacji zadania w bieżącym roku.

6. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej z płyt w Przećminie - zwiększa się wydatki o kwotę 400.000,00 zł. W związku z licznymi wnioskami mieszkańców planuje się utwardzić płytami drogę gminną z centrum wsi w kierunku: do boiska i dalej w kierunku do drogi wojewódzkiej nr 102. Z drogi tej korzystają liczni mieszkańcy i stanowi ona trasę autobusu szkolnego. Jest to też najkrótsza droga z Przećmina do przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej.

- Przebudowa drogi powiatowej w Karcinie - zwiększa się wydatki o kwotę 230.000,00 zł. W związku z licznymi wnioskami mieszkańców planuje się dokończenie tzw. nakładki asfaltowej na drodze powiatowej w Karcinie udzielając pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu, który tą inwestycję wykona.

- Przebudowa drogi gminnej w Kądzielnie - zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 30.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, planuje się zaprojektowanie w 2013 r. i przebudowę w 2014r. drogi gminnej – jezdni z kostki betonowej wraz kanalizacją deszczową na odcinku 550 m istniejącej obecnie zniszczonej jezdni z trylinki. Łączny koszt zadania szacuje się na kwotę 1.030.000,00 zł.

- Przebudowa ul. Jałowcowej w Grzybowie - zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 10.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, planuje się zaprojektowanie w 2013 r. i przebudowę w 2014r. drogi gminnej – jezdni z kostki betonowej wraz kanalizacją deszczową na odcinku 280 m istniejącej obecnie zniszczonej jezdni z asfaltu. Łączny koszt zadania szacuje się na kwotę                 310.000,00 zł.

- Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie - zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 25.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, planuje się zaprojektowanie w 2013 r. i przebudowę w 2014r. drogi gminnej – jezdni i chodnika z kostki betonowej wraz kanalizacją deszczową na odcinku 330 m istniejącej obecnie zniszczonej jezdni z płyt drogowych. Łączny koszt zadania szacuje się na kwotę                 825.000,00 zł.