Załącznik nr 2 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA  NR OSK.IV.7021.23.2014

Zawarta w dniu …………2014 r. w  Kołobrzegu

pomiędzy Gminą Kołobrzeg REGON 330920713, NIP 671-17-87-463, z siedzibą 
w  Kołobrzegu  ul. Trzebiatowska  48A, reprezentowaną  przez Wójta Gminy Kołobrzeg Pana Tadeusza Kowalskiego  zwanego  dalej „Zamawiającym”

a  firmą ……………………z siedzibą w ………………, …………………, NIP ………………, Regon ………………. zwaną dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez …………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą  dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm.), o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na: Wykonaniu ogrodzeń placów zabaw i świetlic Gminy Kołobrzeg

- Ogrodzenia mają być wykonane z paneli systemowych ogrodzeniowych  ocynkowanych i malowanych proszkowo na zielono,   o przekroju oczka 50 x 200 mm, wysokości 1,50 m - 3 przegięcia, o grubości drutu Ø4 mm, z belkami systemowymi betonowymi – cokolikami, w gruncie  pod panelami.

- Słupki do panelu ogrodzeniowego - słupek ogrodzeniowy ocynkowany i malowany proszkowo na zielono 60 x 40 mm, wysokość odpowiednia do wysokości panelu, wbetonowane w grunt.

- Furtka systemowa uchylna – ok. 100 cm

- Brama systemowa uchylna – ok. 3 m.

- Ogrodzenie boiska przy remizie OSP w Starym Borku - wykonane z paneli ogrodzeniowych  ocynkowanych i malowanych proszkowo na zielono,   o przekroju oczka 50 x 200 mm, wysokości 1,70 m - 3 przegięcia, o grubości drutu Ø4 mm, słupek ogrodzeniowy ocynkowany i malowany proszkowo na zielono 60 x 40 mm, wysokość odpowiednia do wysokości panelu, z belkami betonowymi, cokolikami  w gruncie  pod panelami.

- W cenę powinien być wliczony demontaż i wywiezienie starych ogrodzeń w zaznaczonych w tabeli lokalizacjach.

WYKAZ ŚWIETLIC I PLACÓW ZABAW PRZEZNACZONYCH DO OGRODZENIA

| Lp | Miejscowość | Opis dodatkowy | Długość ogrodzenia w /mb/ | Ilość furtek /szt./ | Ilość bram uchylnych/szt./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budzistowo | Plac zabaw osiedle – bloki przy ul. Kołobrzeskiej | 100 | 2 | - | - |
| 2. | Drzonowo 60 | Przed świetlicą | 82 | 2 | - | - |
| 3. | Grzybowo, ul. Szkolna 1 | Świetlica i punkt przedszkolny | 82 | 2 | 1 | Demontaż starego ogrodzenia. |
| 4. | Karcino | Przy kościele. | 76 | 1 | - | - |
| 5. | Korzystno ul. Szeroka 43 | Świetlica, remiza OSP, plac zabaw. | 68 | 2 | 1 | Brama wjazdowa do OSP. Demontaż starego ogrodzenia. |
| 6. | Kądzielno | Plac zabaw przy boisku. | 106 | 1 | - | - |
| 7. | Nowy Borek | Plac zabaw. | 112 | 2 | - | - |
| 8. | Nowogardek | Plac zabaw. | 94 | 1 | - | - |
| 9. | Niekanin Lipowa 44 | Świetlica. | 80 | 2 | - | Demontaż starego ogrodzenia |
| 10. | Obroty 19 | Świetlica. | 23 | 2 | - | Demontaż starego ogrodzenia |
| 11. | Obroty 19 | Boisko do koszykówki. | 148 | 1 | - | Demontaż starego ogrodzenia |
| 12. | Przećmino | Plac zabaw i boisko do koszykówki. | 147 | 2 | - | - |
| 13. | Przećmino | Mały plac zabaw we wsi. | 42 | 1 | - | - |
| 14. | Stramnica 22 | Świetlica, boisko, plac zabaw. | 200 | 4 | 1 | Demontaż starego ogrodzenia |
| 15. | Samowo | Wiata, boisko do koszykówki , plac zabaw. | 153 | 2 | - | - |
| 16. | Sarbia 11 | Plac zabaw. | 19 | 1 | - | - |
| 17. | Stary Borek 15 | Plac zabaw przy świetlicy. | 80 | 1 | - | - |
| 18. | Stary Borek 15 | Boisko do koszykówki, przy OSP. | 113 | 1 | 1 | Wysokość ogrodzenia 1,70 cm. Demontaż starego ogrodzenia |
| 19. | Zieleniewo | Plac zabaw przy ul. Rycerskiej nr 20. | 108 | 2 | - | - |
| 20. | Zieleniewo | Plac zabaw przy ul. Rycerskiej nr 50. | 106 | 1 | - | - |
| 21. | Zieleniewo | Plac zabaw ul. Bażancia 33 | 76 | 1 | - | - |
|  | Ogółem |  | 2015 mb | 34 | 4 |  |

§ 2

Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały zakres wymieniony w § 1.

§ 3

Termin wykonania robót ustala się od ……….….. r. do 28  listopada 2014.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym robotami .

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie niepotrzebne pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren  i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót.

§ 5

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie i SIWZ, zgodnie ze sztuką budowlaną, przy zastosowaniu materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną oraz dołączyć je do dokumentów odbiorowych.

§ 6

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość robót objętych przedmiotem zamówienia, za ich jakość i terminowość..

§ 7

1. Strony ustalają obowiązującą ich formę wynagrodzenia w formie ryczałtu.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy obejmujące zakres robót wymieniony w § 1 wynosi ……………… zł (słownie: …………..wraz  z podatkiem VAT. Słownie :  ……………………….. zł brutto.

3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót. Rozliczenie to będzie się odbywać fakturami częściowymi. Sumaryczna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości inwestycji .

4. Zapłata pozostałych 10 % wartości inwestycji nastąpi po dokonanym odbiorze końcowym.

5.  Odbiorowi podlegać mogą jedynie ukończone w całości elementy robót.

6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

  - Odbiór końcowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i  końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót.

§ 9

1.Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1/Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ustalonego w § 7 umowy za każdy dzień zwłoki,

b/za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 7 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

2/Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

a/za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ustalonego w § 7 umowy  za każdy dzień zwłoki , licząc od następnego dnia po terminie , w którym odbiór miał być zakończony,

b/za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca będzie liczył odsetki ustawowe.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody .

§ 10

1. Strony postanawiają , że przedmiot umowy będzie realizowany  zgodnie z zakresem wg § 1 umowy, a przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbioru przedmiotu określonego § 1 umowy, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go w formie pisemnej przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, a następnie zawiadamia go o terminie odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługuje następujące uprawnienie:

a/jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

b/jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

-/jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

-/jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,   Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu   odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych .

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru , jeżeli w zakresie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§11

1.Strony postanawiają , iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za

wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

2.Termin gwarancji na roboty budowlane wynosi 36  miesięcy od daty odbioru końcowego.

§12

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 14 dni od daty ich doręczenia do Urzędu Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kołobrzeg.

§13

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie po rygorem nieważności takiej zmiany.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego .

§15

Umowę spisano w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron .

Załącznik do umowy stanowi  Oferta Wykonawcy z dnia …………………………. r.

..............................................					..................................................

ZAMAWIAJĄCY                                                  		WYKONAWCA